# 羽来广州大学城羽毛球约球小程序

# 项目章程和V1需求范围说明 V0.2

日期：2026年9月8日　｜　阶段：立项与需求定义　｜　状态：待评审

# 1 项目定位与立项目标

羽来面向广州大学城球友长期运营。产品以组局为主，提供球局发现、创建、报名、候补和组织管理，并以场馆与单片场地信息支持用户完成线下活动。组队、排场和计分作为组织者可按场启用的辅助功能，不成为发布球局、报名或结束活动的前置条件。

主闭环：找局或创建 → 报名或候补 → 关键变更确认 → 到场参加 → 活动结束与参与记录归档。可选现场闭环：启用组队排场 → 发布轮次 → 启用计分 → 结果归档。

项目沿用非交易边界：不提供在线订场、订单、支付、AA收款、退款、钱包和结算。场馆联系方式用于用户自行联系；费用仅为说明信息，不形成应收、已付或欠款记录。场地是否落实由组织者线下确认，小程序不保证场馆库存。

项目目标：先验证用户是否会持续使用羽来发起和参加球局，再观察组队、排场、计分和单片场地定位对组织效率的增益。V1以普通社交球局为主；3D/Gaussian Splatting、正式赛事和复杂战力算法不作为上线依赖。

# 2 章程与责任分工

| 项目项 | 定义 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 羽来；产品描述：广州大学城羽毛球约球与场馆数字化小程序 |
| 目标用户 | 广州大学城及周边有约球需求的球友、组织者、场馆资料维护者 |
| 产品负责人 | 项目发起人；负责目标、范围取舍与阶段验收，具体姓名待补充 |
| 交付角色 | 产品与设计、开发、测试、场馆资料维护；可以兼任，须有明确负责人 |
| 项目用途 | 长期运营；V1试点用于验证组局主流程、运营闭环与可选现场工具 |
| 首个试点场馆 | 广东工业大学大学城校区体育馆；场号、联系方式、设施与平面图须在上线前现场核实 |
| 外部依赖 | 试点组织者、参与球友、广东工业大学大学城校区体育馆可核对的场馆资料与平面图使用权限 |
| 资源与预算 | 团队人数、每周可投入工时、服务器与试点预算待明确；暂不承诺上线日期 |
| 交付物 | 章程与范围、访谈记录、PRD与流程、低保真原型、系统设计、测试记录、V1试点报告 |
| 变更规则 | 新需求登记原因、收益、工期与验收影响；由产品负责人决定纳入或延期并更新版本 |

建议启动条件：确定一位负责范围决策的人和一位广东工业大学大学城校区体育馆的试点组织者。场馆资料不足时可以先验证组局流程；场馆名称、场号、联系方式、设施与平面图经现场核实并确认可用后，数字场馆功能才能验收。

# 3 用户、场景与权限

| 用户 | 典型任务 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 普通球友 | 找合适的球局、报名、查看变更和场地；在组织者启用现场工具后查看分组或录入比分 | 修改本人报名；正式参与者可录入本球局比分；不得管理他人报名或其他球局 |
| 组织者 | 创建球局、管理报名与候补、发布变更；按需启用组队和计分 | 仅管理自己组织的活动；可调整或关闭现场功能、处理比分冲突并锁定结果 |
| 资料管理员 | 维护场馆、场号、设施与联系方式，处理举报 | 可纠正或下架信息；敏感操作记录原因，不默认拥有比赛编辑权限 |

主要场景：用户创建球局、设置人数与报名条件、分享活动、管理报名和候补、发布时间或场地变更，并在活动后保留参与记录。可选现场场景包括12人使用3块场组队、14人轮休、参与者录分、比分冲突和弱网重试。

首次试点不要求用户完成复杂档案。昵称必需，学校和自评水平可选；未填写水平按未知处理，不能伪装成客观评级。未经验证的自评不用于公开排名。

已确认：学校为可选资料，可跳过、后续补填、修改或清空；未填写学校不影响注册、报名、创建球局和使用现场功能。界面不以必填提示或流程阻断要求补全学校，不自动推断学校或学生身份。

等级说明待定：趣运动的等级原文仅作研究参考，不直接纳入羽来的用户界面。后续独立设计自评维度与说明，或在核实权利归属并取得适用授权后使用。自评等级不等于官方运动员等级、专业经历或经过认证的能力。

# 4 V1范围基线提案

以下为评审用范围提案。Must全部通过才进入试点；Should不阻塞核心闭环；Could仅进入后续需求池。

| ID/优先级 | 功能范围 | 验收边界 |
| --- | --- | --- |
| F01 Must | 用户身份、最少资料、我的球局 | 同一用户身份稳定；可查看已报名与已组织活动 |
| F02 Must | 球局列表、时间/场馆/水平筛选、详情 | 清楚展示时间、地点、容量、场地落实状态和报名状态 |
| F03 Must | 创建、编辑与取消球局 | 普通登录用户可创建；已报名后关键变更有明显提示 |
| F04 Must | 报名、退出、候补与递补 | 不超员、不重复报名；候补顺序可解释 |
| F05 Must | 场馆资料、公开或授权联系方式 | 有资料来源与更新时间；无资料的字段显示未知 |
| F06 Must | 分享、报名名单与关键变更确认 | 分享后可打开球局；时间、场馆或场号变化有明确提示和确认状态 |
| F07 Must | 活动结束与基础参与记录 | 未启用计分也能正常结束；记录创建、报名、参加和取消状态 |
| F08 Must | 最低管理与安全能力 | 联系方式可见性、举报入口、下架处理和操作记录 |
| F09 Should | 2D平面图、场号、活动场地高亮 | Court与图形唯一对应；无图时提供场号和位置文字 |
| F10 Should | 到场确认、随机或水平平衡组队、排场与轮转 | 由组织者逐场启用；不重复占用人或场；允许人工调整和关闭 |
| F11 Should | 参与者录分、纠错与结果锁定 | 本球局正式参与者均可录入；冲突不静默覆盖；变更可追溯 |
| F12 Should | 可选比赛战绩 | 只统计已确认并锁定的有效结果；未启用计分不生成胜负数据 |
| F13 Should | 场地结构化评价、标签 | 不影响组局主流程；待确定评分维度和管理规则 |
| F14 Should | 订阅提醒 | 主流程不依赖外部消息送达 |
| F15 Could | 俱乐部、搭档或对手统计、复杂战力、推荐、更多玩法、3D展示 | 后续独立评估，不占V1验收范围 |

明确不做：交易体系、多运动项目、全国场馆覆盖、正式淘汰赛/瑞士轮、实时室内定位、无人干预的全自动调度。2D高亮表达活动使用的场地，不表达用户真实位置或场馆实时库存。

范围决定：组局是V1主功能。创建、发现、报名、候补、分享、变更确认和活动结束必须脱离组队与计分独立运行。组织者创建球局时可分别开启组队和计分；默认关闭，开启后才出现对应入口。基础举报与联系方式控制属于Must，单片场地、组队和计分属于Should。

# 5 核心业务规则提案

## 5 1 报名与活动状态

活动状态：草稿 → 开放报名 → 报名截止 → 进行中 → 已结束；未结束活动可取消。报名截止与活动开始分开，开始由组织者确认。

报名在服务端按提交成功顺序处理；容量包含所有正式参与者，组织者若参赛也占名额。人数达到上限后，新报名进入候补。同一用户同一活动只能存在一条有效报名。候补不能被直接排入场上。

报名截止前，正式成员退出后按候补顺序自动递补并记录变化；页面显示最新结果，不能以通知必达作为成立条件。截止后不自动递补，由组织者在候补者确认愿意到场后补入，并保留操作记录。临时加人也须遵守容量，不能绕过名额检查。

时间、场馆、场号变更后展示变更内容，正式成员需重新确认。启用了组队功能时，未确认者不自动进入排场。进行中的变更只影响未开始的对局。取消活动关闭报名和可选现场功能；已有锁定成绩保留并标注活动取消，未完赛对局作废。

## 5 2 到场与轮次

本节仅适用于组织者启用组队功能的球局。未启用组队时，活动可从进行中直接结束并归档参与记录。

参赛状态包括未到场、待上场、比赛中、休息、离场。V1由组织者确认到场，不依赖GPS签到。迟到者加入下一轮；离场者从未发布方案中移除，不重写历史。

V1采用整轮制：同轮所有对局结束或被组织者中止后，生成下一轮建议。早结束的场地暂等本轮结束。逐场即时补位另作后续功能，避免两种调度规则混用。

硬约束：每场双打4人、每人同轮最多1场、每个Court同轮最多1场；人数不足4人不生成对局；轮次最多生成 min(可用场数, 可参与人数整除4) 场。场地冲突只在系统已知范围内检查，不替代线下场馆确认。

软目标依次为：优先等待较久及上场较少的人；在可行时避免连续轮休；平衡两队水平；减少重复搭档和对手；同等方案随机打散。无法同时满足时显示取舍，不宣称绝对公平。未知水平按中性值参与配对并提示；后续通过试点校正权重。

轮次先生成草案，再由组织者确认发布；重复点击发布只能成功一次。某场不可用时，未开始的对局可迁移至空闲场或撤回；已开始的对局先结束或中止后再安排。

## 5 3 比分与战绩

本节仅适用于组织者启用计分功能的球局。组队与计分相互独立：组织者可以只启用组队、只启用计分、两者都启用或都不启用。

V1建议采用单局21分、领先2分获胜、30分封顶的活动规则；这是产品默认规则提案，不承诺自动跟随正式竞赛规则更新。赛事规则变体后续独立扩展。

该球局的正式参与者均可录入比分，不要求组织者指定记分员；未报名、候补、已退出和被移出者不能录入。比分须为非负整数且满足活动的胜负规则。每次提交记录操作者和时间；多人同时编辑时检测版本冲突，不静默覆盖较新的结果。弱网时标记未提交，只有服务端确认成功才显示已保存。

参与者提交后的比分显示为待确认。对局双方各一名参与者确认相同比分后自动锁定；组织者也可处理冲突并锁定。锁定结果才进入战绩；重复提交不能重复累计。更正须填写原因，保存旧值、新值、操作者和时间，相关统计重新计算。组织者可解锁有争议的结果，解锁和再次锁定均保留记录。

胜率 = 已确认获胜场次 / 已确认有效场次；0场显示暂无数据。个人自评水平与比赛统计分开，V1不自动升降级。

# 6 可执行验收场景

| ID | 输入与操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 剩1名额，2个不同用户同时报名 | 恰好1人正式报名、1人候补；最终人数不超过容量 |
| A02 | 同一用户重复点击报名或重试请求 | 只有1条有效报名，顺序和名额不被重复占用 |
| A03 | 创建球局时关闭组队和计分，完成报名并结束活动 | 全程不要求分组或比分；活动正常归档参与记录，不产生胜负数据 |
| A04 | 启用组队后，3人到场；或8人但只有1场可用 | 前者提示人数不足；后者只排1场且列出4名等待者 |
| A05 | 启用组队后，迟到者加入、参与者离场、场地停用 | 已完赛数据不变；未开始安排经校验后更新，无人场冲突 |
| A06 | 两名正式参与者同时改同一场比分、断网后重试 | 检测版本冲突，不静默覆盖；记录提交者；锁定成绩只累计一次 |
| A07 | 正式参与者录分；候补或外部用户录分；普通球友修改他人活动 | 前者允许并进入待确认；后两者由服务端拒绝 |
| A08 | 启用平面图后，在活动详情选择3号场 | 高亮对应Court；缺图时仍可看到场号与位置说明 |
| A09 | 启用计分后，活动结束、结果更正、再次打开战绩 | 只纳入锁定的有效结果；更正后统计一致且可追溯 |

建议性能基准：100名同时在线用户、20个进行中活动；普通接口p95不超过2秒，24人/6场的排场建议在3秒内返回。测试须记录网络、设备、部署规格和样本量；这些是待压测目标，非已实现能力。

数据与恢复验收：跨账号越权测试通过；联系方式按可见性规则返回；具备资料删除申请和数据保留规则；试点前完成一次备份恢复演练。具体保留期限在PRD评审时确定。

# 7 试点与成功标准

首个试点场馆确定为广东工业大学大学城校区体育馆。建议由至少2位组织者完成3场真实活动，每场8至16人，合计至少20名不同球友。试点前现场核实场馆名称、出入口、场号、联系方式、设施和可用平面图；演示数据不得作为真实场馆资料上线。

建议成功标准：至少80%的受测球友在无指导下完成找局、报名和查看关键变更；3场活动均能在不启用组队与计分的情况下正常完成和归档；至少2位组织者在试点后再次创建球局。启用现场工具的场次另行记录组队耗时、人工调整次数、录分完成率和比分冲突，不用这些可选指标阻断组局主流程验收。

长期运营同时观察30日内再次创建球局的组织者比例、报名转化、成局率、取消率、举报处理时长和场馆资料纠错量。首轮样本较小时只报告人数和原始比例，不提前设定留存结论。

若找局或报名存在明显阻塞，优先修复组局主流程。若现场功能使用少，不影响主流程上线判断，后续通过组织者访谈决定是否继续投入。若找场失败来自平面图错误，先修资料，再扩大场馆覆盖。

# 8 访谈与原型验证准备

建议访谈5至10人，覆盖至少2位经常组织活动的人、普通参与者和不同熟练程度球友。场馆资料维护者单独补访。访谈记录匿名编号、身份类型、事实、原话、痛点频率与现有解决方法。

访谈问题：最近一次如何找到球局？满员或退出如何处理？组织者如何确认场地和到场人员？上一场如何决定搭档和轮休？最难接受哪种分组结果？迟到或临时离场怎样处理？是否找错过场号？谁计分、出错如何纠正？这些问题中哪一个最值得每天使用新工具解决？

避免只问“想不想要智能组队”。请受访者复述一次实际经历，并演示当前使用的流程；记录其是否愿意参加试点，不能将口头认可视为留存证明。

低保真原型先验证主任务：创建并分享球局、找到并报名、候补状态变化、查看关键变更、退出或取消、结束并查看参与记录。第二组任务再验证可选功能：开启组队、处理一人离场、由普通参与者录入和纠正比分、关闭组队或计分。分别记录完成率、耗时、求助次数与误操作。

# 9 页面与数据边界

页面清单：登录与最少资料、首页、球局列表、球局详情、创建编辑、报名与候补名单、场馆详情、我的球局与参与记录、资料维护与举报处理。启用相应功能后再显示赛场模式、组队排场、单场计分、平面图和比赛战绩。

导航建议为首页、球局、场馆、我的，并突出创建球局。赛场不作为固定一级入口；当用户参加的球局开启组队或计分后，球局详情和首页当日活动卡片提供“进入现场”入口。

后续数据设计以User、Venue、Activity、Registration和活动操作记录为核心。Floor、Court、ActivityCourt、Round、Match、MatchPlayer、Score和PlayerStat属于可选模块；活动字段分别记录组队和计分是否启用。候补可用报名状态表示，不预先强制拆表。ER图、字段和API在PRD稳定后设计。

# 10 里程碑与风险

| 阶段 | 主要产出 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 范围评审 | 本章程、决策记录、初步访谈 | Must清晰，负责人和试点资源确定 |
| M2 需求与原型 | PRD、业务流程、低保真原型、测试记录 | 核心任务可完成，关键异常有处理规则 |
| M3 系统设计与验证 | 组局核心ER/API/状态机、可选现场模块与2D图验证 | 主流程可独立运行；可选模块关闭时无残留依赖 |
| M4 V1实现与测试 | 可运行版本、验收与恢复记录 | Must验收通过，阻断缺陷为0 |
| M5 真实试点 | 3场活动记录、用户反馈、改版清单 | 按成功指标决定扩大试点或迭代 |

M1与M2可先按约2周需求探索窗口安排；开发与上线周期在团队投入明确、原型通过后估算。窗口是建议，不是承诺。

主要风险及应对：冷启动球局少时先围绕广东工业大学大学城校区体育馆集中试点；场馆资料失真由管理员核对并标注更新时间；组队或计分拖慢发布时保持默认关闭并与主流程解耦；弱网与多人录分通过明确保存状态、版本冲突、锁定和操作记录处理；长期运营中的举报和错误资料由管理流程闭环。

平台类目、隐私告知和发布要求，在提交审核前基于当时官方资料单独核对。非交易范围是本项目的产品决策，不以本文件代替平台准入判定。

# 11 待决策项与下一步

| 决策 | 当前建议 | 决策时点 |
| --- | --- | --- |
| 项目用途（已确认） | 长期运营；补充团队人数、每周工时、预算和首个公开版本目标日期 | 排期前 |
| 首个试点场馆（已确认） | 广东工业大学大学城校区体育馆；资料须现场核实并确认使用权限 | 原型验证前 |
| 功能主次（已确认） | 组局为主；组队与计分由组织者逐场开启，默认关闭 | PRD基线前 |
| 录分权限（已确认） | 本球局正式参与者均可录入；比分确认与争议处理规则按本文提案进入原型验证 | PRD基线前 |
| 组织者与成员加入规则 | 普通用户可创建；截止前自动候补递补，截止后人工确认 | PRD基线前 |
| 身份与资料策略（学校已确认） | 学校可填可不填，可清空；缺省不限制核心功能。其余最少资料策略待评审 | 原型评审前 |
| 数据保留与联系人可见性 | 公开场馆联系方式与个人联系方式分开；个人默认限已报名成员可见 | 实现前 |

下一份交付物为《羽来PRD V0.1和核心业务流程》：先展开F01至F08的组局主流程，再定义F09至F12的可选模块开关、页面入口、权限、状态转换和验收用例。用户访谈与PRD可同步推进，访谈结果通过决策记录修订需求，不把尚未验证的假设当成已冻结结论。

编制依据：工作区《广州大学城羽毛球小程序_竞品分析_V0.1.docx》及“广州大学城约球小程序设计”对话。本文新增的业务规则、指标和阶段安排均为评审提案；不重复引用竞品的时效性数据。